**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Носово

06.04.2023г. № 18

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения**  **«Развитие транспортной системы» за 2022 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Носовского сельского поселения», распоряжением от 24.09.2018 № 92 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Носовского сельского поселения» Администрация Носовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Носовского сельского поселения А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению Администрации

Носовского сельского поселения

от 06.04.2023 г. № 18

Отчет

о реализации в 2022 году муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Носовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Носовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 11.10.2019 № 63 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий,

В результате которых, обеспечено улучшение состояния автомобильных дорог на территории Носовского сельского поселения (осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Носовского сельского поселения).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Носовского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» не выполнено. Средства на данное мероприятие в 2022 году не планировались.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Носовского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение работ по ремонту на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения» не выполнено, средства на данное мероприятие в 2022 году не планировались.

Основное мероприятие 2.2. «Выполнение работ по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения» не выполнено, средства на данное мероприятие в 2022 году не планировались.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 838,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления в бюджет поселения – 838,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 28.12.2021 № 21 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 838,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -838,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления в бюджет поселения –838,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 838,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления в бюджет поселения - 838,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» - *плановое значение -63,4 %, фактическое значение -63,4 %.*

Показатель 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» - *плановое значение- 0, фактическое значение-0.*

Показатель 1.1. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» - *плановое значение -8,63 км, фактическое значение -0.*

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Показатель 2.2. «Транспортный риск» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Показатель 2.3. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» - *плановое значение-0, фактическое значение-0.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» -0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. «Транспортный риск» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (*5/6*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (4*/4*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(плановое значение/фактическое значение).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

838,0 тыс. рублей / 838,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 1,0 x 0,2 = 1,0 , в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Носовского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2022 году не планировался | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2022 году не планировался и не осуществлялся |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Носовского сельского поселения» | Администрация Носовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Выполнение работ по ремонту на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Носовского сельского поселения | сокращено количество нарушений правил дорожного движения на территории Носовского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Выполнение работ по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Носовского сельского поселения |  |  |  | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Носовского сельского поселения | сокращено количество нарушений правил дорожного движения на территории Носовского сельского поселения |  |

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» | Всего | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Носовского сельского поселения» | Всего | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Носовского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | год,  предшествующий  отчетному <1> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | процентов | 63,4 | 63,4 | 63,4 |  |
| 2. | Показатель 2.  Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Носовского сельского поселения» | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,4 | 8,63 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Носовского сельского поселения» | | | | | |
| 4. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Показатель 2.2. Транспортный риск | погибших на 10 тысяч транспортных средств | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погибших на 100 пострадавших | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.