|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Татаринцев А.В.  Глава Администрации  Носовского сельского поселения |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории Носовского сельского поселения»**

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Носовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Содержание сетей уличного освещения | МП | возрастания | га | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Содержание и благоустройство мест захоронения | МП | возрастания | га | 2,25 | 2,25 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Содержание зеленых насаждений | МП | возрастания | тыс.м2  тыс. | 2580 | 2580 | 2580 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Носовского сельского поселения «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» (всего),  в том числе: | 2833,5 | 2833,5 | 2833,5 | 2194,5 | 899,4 | 31,8 |  |
| Бюджет поселения | 2833,5 | 2833,5 | 2833,5 | 2194,5 | 899,4 | 31,8 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»,  в том числе: | 2833,5 | 2833,5 | 2833,5 | 2194,5 | 899,4 | 31,8 |  |
| Бюджет поселения | 2833,5 | 2833,5 | 2833,5 | 2194,5 | 899,4 | 31,8 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица №2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территории»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | КПМ | возраста-ния | процент | 50 | 31,8 | 50 |  | 95 |  | 95 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения» | единиц |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Татаринцев А.В., Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Носовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок Носовского сельского поселения |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | 15 декабря 2025 г. |  | 15 декабря 2025 г | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения | муниципальные  контракты  (договоры) |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Носовского сельского поселения |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Сергеева М.Л..,  главный специалист Администрации Носовского сельского поселения) | платежное поручение |  |
|  | Мероприятие (результат) 2  «Обеспечено содержание объектов благоустройства на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»  для обеспечения нужд Администрации Носовского сельского поселения  в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | 15 декабря 2025 г. |  | 15 декабря 2025 г | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения | муниципальные  контракты  (договоры) |  |
|  | Контрольная точка 2.2.  Исполнение расходов бюджета Носовского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района |  | - | - | 30.06.  2025 | 30.06.  2025 | - | - | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Сергеева М.Л..,  главный специалист Администрации Носовского сельского поселения) | платежное поручение |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Благоустройство территории*»* (всего), в том числе: | 2833,5 | 2833,5 | 2833,5 | 2194,5 | 899,4 | 31,8 |  |
| Бюджет поселения | 2833,5 | 2833,5 | 2833,5 | 2194,5 | 899,1 | 31,8 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения» (всего), в том числе: | 1053,4 | 1053,4 | 1053,4 | 536,0 | 221,5 | 21,0 |  |
| Бюджет поселения | 1053,4 | 1053,4 | 1053,4 | 536,0 | 221,5 | 21,0 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено содержание объектов благоустройства на территории поселения» (всего), в том числе: | 1780,1 | 1780,1 | 1780,1 | 1658,5 | 677,9 | 38,1 |  |
| Бюджет поселения | 1780,1 | 1780,1 | 1780,1 | 1658,5 | 677,9 | 38,1 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение

и организация благоустройства территории»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование правового регулирования в сфере организации благоустройства» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | КПМ | возрастания | процентов | 50,0 | 31,8 | 50,0 |  | 95 |  | 95 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Совершенствование правового регулирования в сфере организации благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена разработка нормативно правовых актов;  обеспечено совершенствование нормативного правового регулирования по организации благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Татаринцев А.В.,  Глава Администрации Носовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  подготовлены нормативно правовые акты Носовского сельского поселения по организации благоустройства поселения |  |  |  |  | отсутствует необходимость | - | - | при необходимости | отсутствует необходимость |  | Загривная О.И.,  главный специалист |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Носовского сельского поселения» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена утверждена постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 12.11.2018 № 60.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2833,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –2833,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 899,4 тыс. рублей или 31,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории»;

Комплекс процессных мероприятий – «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории».

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2833,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2833,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 899,4 тыс. рублей или 31,8 процента.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение задач КПМ оценивается на основании 4 контрольных точек.

По 4 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» в 2025 году расходы бюджета Носовского сельского поселения не предусмотрены.

В рамках КПМ в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого будет осуществляться по мере необходимости. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют. Изменения в нормативно правовые акты Носовского сельского поселения по организации благоустройства поселения не вносились.

Достижение задач КПМ оценивается за 1 полугодие 2025 года на основании 1 контрольной точки.

По 1 контрольной точке подведены промежуточные итоги их исполнения в 1 полугодии 2025 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Носовского сельского поселения «Благоустройство территории Носовского сельского поселения» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.