РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

09.07.2012 г.    	                                 						№  31

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 26.03.2010 № 7  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования  и реализации и Порядке проведения и  критериях оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 01.09.2010г. № 19 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 09.07.2012 № 31

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по результатам за 2011 год

I. ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели и результативности долгосрочных целевых программ поселения | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | прочие источ-ники | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет райо-на | бюджет поселения | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 110,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,63 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |  |
| 1.Организацион-ные мероприятия |  |  |  |  |  | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |  |
| мониторинг энергопотребления муниципальных зданий, строений, сооружений, уличного освещения, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению | Контроль за потреблением энергоресурсов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| разработка и утверждение лимитов потребления ТЭР | Планирование потребления энергоресурсов |  |  |  |  | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования | Внедрение энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, а затем признанию права муниципальной собственности на такие объекты недвижимого имущества | Контроль за потреблением энергоресурсов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.Технические и технологические мероприятия | повышение готовности населения к действиям в случае возникновения пожаров |  |  |  |  | 103,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| мероприятия по выявлению и оформлению брошенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергоресурсов | Контроль за потреблением энергоресурсов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| мероприятия по восстановлению брошенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Контроль за потреблением энергоресурсов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| замена светильников с лампами накаливания на энергоэффектив-ные светильники. | Снижение потребления электороэнер-гии |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | мероприятие выполнено |
| установка фотоэлектричес-ких реле для отключения уличного освещения, перевод уличного освещения с безучетного на учетное (установка счетчиков, шкафов) | Снижение потребления электороэнер-гии |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Носовского сельского поселения | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | 2,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУК «НДК и К» НСП НР РО | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»   по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Носовского сельского поселения от 17.12.2010 № 88 «О бюджете Носовского сельского поселения Неклиновского района на 2011 год».

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» в 2011 году предусматривалось 110,73 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 7,9 тыс. рублей или 7,1 процента.

Средства бюджета Носовского сельского поселения Неклиновского района направлены на:

- разработку и утверждение лимитов потребления ТЭР в сумме 6,9 тыс.рублей;

- замену светильников с лампами накаливания  на энергоэффективные светильники в сумме 1,0 тыс.рублей.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

По итогам 2011 года 50 процентов целевых показателей (2 из 4) Программы выполнены.

Показатели:

- доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО.

В рамках мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета Носовского сельского поселения, ведется работа по замене систем освещения с лампами накаливания на энергосберегающие, установке приборов учета энергоресурсов (уличное освещение). В частности, в 2011 году приобретено для муниципальных учреждений культуры  12 ламп (взамен ламп накаливания). Программные мероприятия в полном объеме не выполнены.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы в 2011 году обеспечила  исполнение следующих задач:

- разработку и утверждение лимитов потребления ТЭР в сумме 6,9 тыс.рублей;

- замену светильников с лампами накаливания  на энергоэффективные светильники в сумме 1,0 тыс.рублей.

Затраты на реализацию программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

В дальнейшем для обеспечения достижения результатов Программы в рамках отведённых полномочий, необходимо  решение вопросов местного значения в управлении процессом повышения энергетической эффективности в области  благоустройства сельского поселения (уличное освещение), потребления электроэнергии муниципальными учреждениями поселения.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об общих целевых показателях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2011 год

| № п/п | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые результаты, предус-мотрен-ные Программой на 2011 год | Фактически достигну-тые результа-ты реализа-ции Программы за 2011 год | Отклоне-ние от планового значения (процен-тов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 30,0 | 42,6 | 42 |
| 2 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 3 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении (Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года) | тыс.кВт | 86,83 | 21,3 | -75 |
| 4 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении (Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 года) | тыс.руб. | 103,33 | 79,6 | -23 |