РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

26.02.2013 г.    	                                 						№  5

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 03.09.2012г. № 40 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Администрация Носовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов  в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 01.10.2010г. № 26 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Организация благоустройства населенных пунктов  в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»», по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Носовского сельского поселения (отв. ведущий специалист Загривная О.И.) в срок до 1 июля 2013 г. разработать проект долгосрочной целевой программы по организации благоустройства населенных пунктов в Носовском сельском поселении со сроком реализации с 2016 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 26.02.2013 № 5

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов  в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

По долгосрочной целевой программе «Организация благоустройства населенных пунктов  в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 1828,5 тыс. рублей, в том числе из средств:

бюджета Носовского сельского поселения– 1828,5 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации Программы 1429,8 тыс. рублей, что составляет 78,2 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

бюджета Носовского сельского поселения  – 1429,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 398,7 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Носовского сельского поселения – в сумме 398,7 тыс. рублей

Причины неосвоения средств:

экономия средств по оплате электроэнергии уличного освещения.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы в 2012 году обеспечила работу объектов внешнего благоустройства, способствовала улучшению вида территории поселения и качества жизни населения.

Мероприятия Программы реализовывались посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства.

## Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы:

-   повышение освещенности дорог общего пользования;

-  формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения;

- обеспечение работы объектов внешнего благоустройства поселения;

- улучшение вида территории.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Упорядочено содержится уличное освещение Носовского сельского поселения. Приобретена детская площадка в х.Таврический.  Установлены ограждения и приобретены туалеты на гражданские кладбища Носовского сельского поселения. Произведен отлов бесхозяйных животных и установлены въездные знаки на территории поселения.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение № 1

к отчету о ходе работ

по долгосрочной

целевой программе

«Организация благоустройства

населенных пунктов в

Носовском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

по результатам за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов

в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения об утверждении Программы* | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 1828,5 | 0,0 | 0,0 | 1828,5 | 0,0 | 1828,5 | 0,0 | 0,0 | 1828,5 | 0,0 | 1429,8 | 0,0 | 0,0 | 1429,8 | 0,0 | 398,7 экономия средств по оплате коммунальных услуг |
| 1.Организация освещения улиц. |
| 1.1. | Содержание уличного освещения Носовского сельского поселения | 1323,1 | 0,0 | 0,0 | 1323,1 | 0,0 | 1323,1 | 0,0 | 0,0 | 1323,1 | 0,0 | 925,1 | 0,0 | 0,0 | 925,1 | 0,0 | 398,0 экономия средств по оплате коммунальных услуг |
| 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения |
| 2.1 | Приобретение детской площадки в х.Таврический | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | 0,6 |
| 2.2 | Содержание мест захоронений (приобретение туалетов, установка ограждения) | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 295,4 | 0,0 | 295,4 | 0,0 | 0,0 | 295,4 | 0,0 | 295,3 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 0,0 | 0,1 |
| 2.3 | Отлов бесхозяйных животных на территории поселения | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Приобретение и установка въездных знаков | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Приобретение информационных табличек | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |

* С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 24.12.2012 № 75.