РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Носово

11.03.2014 г.    	                                 						№  13

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 03.09.2012г. № 40 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Носовского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» Администрация Носовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 01.09.2010г. № 19 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Носовского сельского поселения

от 11.03.2014  № 13

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе
Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

По долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы» (далее – Программа) в 2013 году было выделено 24,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

бюджета Носовского сельского поселения–  24,7 тыс. рублей

Освоено в рамках реализации Программы 13,3 тыс. рублей, что составляет 53,8 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

бюджета Носовского сельского поселения  – 13,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 11,4 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Носовского сельского поселения – в сумме 11,4 тыс. рублей

Причины неосвоения средств:

экономия средств при заключении контрактов, не производились расходы на установку фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения,  перевода уличного освещения с безучетного на учетное (установка счетчиков,  шкафов).

Незавершенное строительство отсутствует (строительство не планировалось). Капитальный ремонт не планировался.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы в 2013 году обеспечила:

разработку и утверждение лимитов потребления ТЭР;

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Носовского сельского поселения (приобретение энергосберегающих светильников).

Мероприятия Программы реализовывались посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

## Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы:

- доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

Экономия ЭЭ в натуральном выражении (65,4 тыс.кВт);

Экономия ЭЭ в натуральном выражении (256,7 тыс.рублей).

По итогам 2013 года 100 процентов целевых показателей (4 из 4) Программы выполнены.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

В 2013 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключением средств экономии и расходов на установку фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения,  перевода уличного освещения с безучетного на учетное (установка счетчиков,  шкафов).

Глава Носовского

сельского поселения							А.В.Татаринцев

Приложение № 1

к отчету о ходе работ

по долгосрочной

целевой программе

«Энергосбережение и повышение 																энергетической эффективности

в Носовском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

по результатам за 2013 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы
Носовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Носовском сельском поселении на 2011-2015 годы»

по состоянию на 1 января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Носовского сельского поселения об утверждении Программы* | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюд-жет | вне- бюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 11,4 экономия средств |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1.1. | разработка и утверждение лимитов потребления ТЭР | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Технические и технологические мероприятия |
| 2.1 | установка фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения, перевод уличного освещения с безучетного на учетное (установка счетчиков, шкафов) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 мероприятия не проводились |
| 2.2 | мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Носовского сельского поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 1,4 экономия средств |

* С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации Носовского сельского поселения от 28.03.2013 № 18.